|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **General** | | |
| **Project name** | Smart Markers | |
| **Supervisor** | Gido Hakvoort | |
| **Date** | 16 november 2017 | |
| **Team members** | **Hours worked this week** | **Total hours worked** |
| Rick de Bondt | 19 | 19 |
| Marthijn Tijmes | 22 | 22 |
| Jerko Lenstra | 21 | 21 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Progress** | | |
| What did you do this week?   * Plan van aanpak gemaakt. * Hardware besteld. * Contact opgenomen met Peter over GPS modules. * Eerste sprintplanning gemaakt. | | |
| What goes well?   * LaTeX layout gemaakt (voorbereidend op stage/afstuderen). * Juiste hardware uitgezocht en besteld. * Tijd geïnvesteerd in ondersteunende tools (git, Toggl, LaTeX) | | |
| What does not go well. What are (possible) solutions?   * Laat begonnen met het maken van het PvA. * We hadden eerder al contact op willen nemen met Peter wat betreft hardware. | | |
| Activities for next week:   * Eerste sprint uitvoeren. * Functioneel ontwerp maken. * Technisch ontwerp maken. * LoRa gebruik onderzoeken. * GPS gebruik onderzoeken. | | |
| Short reflection:   * Het was beter geweest als we het PvA al voor deze week af hadden gehad, vanwege de beperkte tijd, want eigenlijk hadden we het TO/FO al af willen hebben. | | |